项目目标：

设计一款经营种植的简单单机小游戏

需求分析：

核心是种植经营的简单休闲游戏，玩家可以购买种子，在农田中种植不同作物，通过浇水、施肥等方式照料植物，在作物成熟后进行收获并出售获得金币，再使用金币购买新的种子、肥料，形成“购买—种植—照料—收获—出售”的完整游戏循环。

在核心功能基础上，增加一定的趣味和拓展内容：

（1）提供多种普通作物，以及根据一周不同日期更换的特殊种子；特殊作物具有不同的视觉特效。

（2）设置作物重量范围和随机重量机制。浇水能够加快成长，施肥能够提高收获较大重量作物的概率，重量影响最终售价。

（3）增加储水罐与简单小游戏，通过打地鼠获取水资源；后续还可考虑音乐互动、巨大作物、成就和陈列馆等玩法。

主要设计：

土地与作物系统：农田划分为若干独立地块，记录土地是否为空、作物类型、播种时间、成长状态、施肥情况及浇水次数。点击空地可以选择种子或施肥，点击种植中的作物可以查看状态并浇水，成熟后进行收获。

种子与商店系统：为不同作物配置名称、种子价格、成长时间、基础售价及重量范围等属性。商店提供多种常驻种子，同时根据当前星期展示限定种子；种子袋按作物类别记录库存数量。

重量与经济系统：作物收获时在设定范围内随机生成重量，施肥影响重量分布；最终售价由基础售价与重量加成共同决定。仓库记录未出售作物的类型、重量与价格，支持手动出售并更新金币。

浇水与储水系统：设置每种作物的浇水间隔和次数限制，浇水消耗储水并增加成长进度。储水罐具有容量上限，可随日期恢复水量，也可通过小游戏获得水资源。

小游戏与特色效果：增加打地鼠小游戏，按照击中数量奖励水滴；作物在小游戏界面中继续根据实际时间成长。星期限定作物可通过 CSS 动画展示不同效果，以增强趣味性。

存档与界面设计：使用 HTML5、CSS3 和 JavaScript 开发，采用清新、治愈的农场视觉风格，并通过响应式布局适配手机屏幕和触控操作。游戏数据使用浏览器本地存储保存，以支持刷新后继续游玩。

可选拓展：根据时间及开发进度，后续可完善巨大作物收藏、成就、陈列馆、植物音乐与挑战模式等功能。

进度安排：

第一阶段：需求分析与总体设计。（第一周）
确定游戏基本玩法、主要功能和开发范围，整理农田、商店、作物、金币等功能模块，并完成基本页面结构、功能流程和项目分工。

第二阶段：界面与原型设计。（第一二周）
设计农场主界面、种子商店、仓库、成就等主要页面，确定整体轻松治愈的视觉风格，同时制作简单的页面流程图和原型。

第三阶段：核心功能开发。（第三四周）
重点完成土地系统、种子购买、播种、作物成长、浇水、施肥、成熟、收获、出售和金币计算等功能，并加入本地存档，使游戏首先形成完整的“购买—种植—收获—出售”游戏循环。

第四阶段：特色功能开发。（第五六周）
在核心系统稳定后，逐步加入巨大作物概率等功能。如果开发时间充足，再增加作物搭配、音乐、成就、陈列馆等内容和打地鼠，抓害虫、接金币等简单小游戏。

第五阶段：测试与优化。（第七周）
对游戏功能、数值、页面显示、存档和手机端兼容性进行测试，修复程序问题，同时优化按钮、动画、页面布局和操作反馈，最终形成能够在手机端正常展示和游玩的完整版本。